Serwis Społecznościowy – Dokument Projektowy

## Opis Projektu

Serwis społecznościowy, umożliwiający:

- Rejestrację / Logowanie

- Upload zdjęć

- Dodawanie użytkowników do znajomych

- Dodawanie postów

- Ocenę postów

- Tworzenie grup użytkowników

- Dodawanie komentarzy do postów

- Czat z innymi użytkownikami

## Motywacja

Serwis rozwiązuje problem komunikacji ze znajomymi, tworzenia grup o określonym przeznaczeniu oraz wymianie informacji oraz treści pomiędzy użytkownikami.

## Technologie

W projekcie wykorzystywane będą następujące technologie:

- ASP.NET Core (C#) – backend

- Angular (TypeScript) – frontend

- MySQL  - baza danych

## Przedział czasowy

Przedział czasowy wymagany do realizacji projektu to 16/10/2021 – [wstawić czas końcowy]

## Role członków zespołu

- Tomasz Celiński – Lider projektu, backend developer / tester

- Damian Tomczyszyn – backend developer / tester

- Artur Żelazko – frontend developer / tester

- Dima Nimchynskyi – frontend developer / tester

## Milestony, Epiki, Historyjki, Taski

- Milestone 1

  - Wybór technologii

    - Wybór stosu technologicznego

    - Wybór programów do tworzenia diagramów / schematów

  - Sprawy organizacyjne

    - Stworzenie szkieletu dokumentu projektowego

    - Okreslenie środowiska deweloperskiego

    - Utworzenie repozytorium

    - Wybór tematyki projektu

- Milestone 2

  - Przygotować opisy / wizualizacje routów

    - Opisać routy

    - Stworzyć mockupy

  - Przygotowanie schematów / diagramów cz1

    - Wstępny schemat bazy danych

    - Diagramy stanów

    - Zaktualizować dokument projektowy

    - Diagram klas – frontend cz 1

    - Analiza najczęściej wykonywanych zapytań do bazy danych

    - Diagram klas – backend

    - Zaktualizować shcemat bazy danych

  - Przygotowanie schematów / diagramów cz2

    - Diagram klas – frontend cz 2

    - Normalizacja schematu bazy danych pod kątem najczęściej wykonywanych zapytań

    - Diagram sekwencji – frontend

    - Diagram sekwencji – backend

- Milestone 3

  - Przygotować scenariusze testowe

## Dokumentacja Techniczna

### Schemat bazy danych:

### Diagramy stanów:

Logowanie:

Main feed:

### Diagramy klas

Backend:

Frontend:

### Diagramy sekwencji

#### Logowanie I pobranie danych (backend)

### Odnowienie tokenu (sukces oraz niepowodzenie)

## Infrastruktura sprzętowa / zasoby wykorzysytwane w projekcie

## Opis Środowisk

- Dev  - Niestabilne środowisko do wprowadzania zmian mogących zagrozić stabilności sytemu

- Test – Środowisko testerskie do przeprowadzania testów na funkcjonalnościach potwierdzonych w fazie dev

- Prod – Środowisko stabilne, na którym działa klient